Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN  CHUYÊN NGÀNH

Học kỳ: 2026-2027                                           Năm học:2026

Lớp: 25C2-LTM1                                             Ngành: Lập trình máy tính

Khóa: 2025

I. THÔNG TIN NHÓM/SINH VIÊN

- Thông tin sinh viên (Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài):

- (1) Nguyễn Phi Gia Huy                                MSSV: 25002474             Lớp: LTM1

- (2) Lưu Phú Nguyễn                                      MSSV:                              Lớp: LTM1

II. THÔNG TIN ĐỀ TÀI

- Tên đề tài : Xây dựng phần mềm quản lý xuất kho và vòng đời bảo hành sản phẩm theo số serial

- Lĩnh vực của đề tài:

☐ Web Application

☐ Mobile Application

☑ Desktop Application

☐ Game Development

☐ E-Commerce

☑ Management Information System

☐ AI Application

☐ IoT/Application

☐ Khác:

III. MÔ TẢ ĐỀ TÀI

- Lý do chọn đề tài

- Trình bày ngắn gọn vấn đề thực tế mà đề tài muốn giải quyết:

Doanh nghiệp bán hàng / bảo hành cần xuất kho theo phiếu, gán mã serial từng sản phẩm và tính hạn bảo hành theo loại khách (đại lý / khách lẻ). Làm tay trên Excel dễ trùng serial, sửa phiếu đã xuất và không khóa được khi đã tạo số. Đề tài giải quyết bài toán này bằng phần mềm desktop kết nối SQL Server.

- Vấn đề cần giải quyết

Lập và quản lý phiếu xuất kho (bán / phụ tùng bảo hành); sinh số serial theo quy tắc, không trùng, reset theo tháng; chỉ một người dùng được vào chức năng tạo serial tại một thời điểm; khóa phiếu sau khi hoàn tất; phân quyền admin, kho, bảo hành, bán hàng.

- Đối tượng sử dụng

☑ Quản trị viên

☑ Nhân viên

☐ Khách hàng

☐ Sinh viên

☐ Giảng viên

☑ Doanh nghiệp

☐ Người dùng phổ thông

☐ Khác:

- Mục tiêu của đề tài

- Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng ứng dụng Windows quản lý xuất kho, danh mục sản phẩm/tiền công và vòng đời bảo hành theo serial, có phân quyền, dữ liệu lưu trên SQL Server.

- Các mục tiêu cụ thể:

1. 	 Xây dựng phân hệ danh mục (sản phẩm, tiền công) và phiếu xuất kho.

2. 	 Xây dựng quy trình tạo serial, khóa độc quyền và hoàn tất phiếu.

3.	 Xây dựng đăng nhập, hồ sơ, phân quyền và kiểm thử trên dữ liệu thật.

IV. PHẠM VI ĐỀ TÀI

- Phạm vi chức năng

- Liệt kê các chức năng dự kiến:

| STT | Chức năng | Mô tả ngắn | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập / phân quyền | Tài khoản, vai trò, cấp quyền tạo serial | Cao |
| 2 | Danh mục sản phẩm | Mã, tên, ĐVT, nhóm serial, tồn kho | Cao |
| 3 | Danh mục tiền công | Mã, tên, số tiền | Trung bình |
| 4 | Phiếu xuất kho | Lập, sửa, lưu, hủy, xóa (khi chưa khóa) | Cao |
| 5 | Tạo số serial | Sinh serial theo phiếu, hạn BH đại lý/lẻ | Cao |
| 6 | Hồ sơ / tồn kho | Cập nhật thông tin user, xem tồn danh mục | Trung bình |

- Phạm vi dữ liệu

- Đề tài dự kiến quản lý các loại dữ liệu:

+	 Người dùng, vai trò, quyền tạo serial

+ 	 Danh mục sản phẩm (dmsp), tiền công

+ 	 Phiếu xuất kho, dòng hàng, số serial, khóa tính năng và bộ đếm tháng

- Phạm vi triển khai

☑ Máy tính cá nhân

☐ Mạng LAN

☐ Web Server

☐ Cloud

☐ Mobile

☐ Khác: .

- Những nội dung không thuộc phạm vi đề tài

Nhập kho mua hàng, kế toán tổng hợp, ứng dụng mobile, cổng khách hàng kích hoạt bảo hành trên web, tích hợp hạch toán ERP đầy đủ.

V. CÔNG NGHỆ DỰ KIẾN

| STT | Thành phần | Công nghệ dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frontend | Windows Forms (.NET 9) |
| 2 | Backend | C# kết nối trực tiếp CSDL |
| 3 | Database | Microsoft SQL Server |
| 4 | API | Không tách API (ADO.NET / Microsoft.Data.SqlClient) |
| 5 | Framework | .NET 9 WinForms |
| 6 | Ngôn ngữ lập trình | C# |
| 7 | Công cụ phát triển | Visual Studio |
| 8 | Công cụ thiết kế | WinForms Designer |
| 9 | Công cụ kiểm thử | Kiểm thử thủ công trên app và SQL |
| 10 | AI hỗ trợ phát triển | Cursor, ChatGPT, Claude |
| 11 | Khác | BCrypt (mã hóa mật khẩu) |

VI. SẢN PHẨM DỰ KIẾN

- Sau khi hoàn thành đồ án, nhóm dự kiến bàn giao:

☑ Source Code

☑ Database

☑ File cài đặt/Deploy

☑ Tài khoản Demo

☑ Tài liệu hướng dẫn sử dụng

☑ Báo cáo đồ án

☑ Slide thuyết trình

☑ Video Demo

☐ Tài liệu kỹ thuật/API

☐ Khác: .

- Mô tả sản phẩm đầu ra

Một ứng dụng Windows (QuanLyKhoBaoHanh.exe) đăng nhập được, lập phiếu xuất, tạo serial theo quy tắc, khóa phiếu sau hoàn tất; kèm source Visual Studio, database SQL Server, báo cáo và slide.

VII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SƠ BỘ

| STT | Giai đoạn | Thời gian dự kiến | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát bài toán | Tuần 1–2 | Mô tả nghiệp vụ xuất kho / serial |
| 2 | Phân tích yêu cầu | Tuần 2–3 | Use case, phân quyền |
| 3 | Thiết kế hệ thống | Tuần 3–4 | Sơ đồ chức năng, luồng phiếu |
| 4 | Thiết kế CSDL | Tuần 4–5 | Bảng users, dmsp, phiếu, serial |
| 5 | Thiết kế UI/UX | Tuần 5–6 | Form đăng nhập, menu, phiếu xuất |
| 6 | Lập trình | Tuần 6–11 | Các phân hệ chính |
| 7 | Tích hợp | Tuần 11–12 | Nối form với SQL, khóa serial |
| 8 | Kiểm thử | Tuần 12–13 | Test trùng serial, khóa phiếu, quyền |
| 9 | Hoàn thiện | Tuần 13–14 | Sửa lỗi, đóng gói file .exe |
| 10 | Viết báo cáo | Tuần 14–15 | Báo cáo và slide |
| 11 | Demo và bảo vệ | Tuần 15 | Demo trên máy |

VIII. PHÂN CÔNG DỰ KIẾN

| STT | Họ và tên | Nhiệm vụ chính | Tỷ lệ đóng góp dự |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Phi Gia Huy | Phân tích/Backend/Quản lý nhóm | 60% |
| 2 | Lưu Phú Nguyễn | Frontend/UI | 40% |
| 3 | — | Database/Backend | — |
| 4 | — | Testing/Documentation | — |

IX. DỰ KIẾN ỨNG DỤNG AI

- AI dự kiến sử dụng

☑ ChatGPT

☑ Claude

☐ Gemini

☐ GitHub Copilot

☑ Công cụ AI khác:	 Cursor

- Các công việc dự kiến sử dụng AI hỗ trợ

☑ Phân tích yêu cầu

☑ Thiết kế hệ thống

☑ Sinh mã nguồn

☑ Debug

☐ Code Review

☐ Viết Test Case

☐ Sinh dữ liệu kiểm thử

☑ Viết tài liệu

☐ Tối ưu mã nguồn

☐ Khác:

- Cam kết sử dụng AI

- Nhóm cam kết:

- Không sử dụng AI để thay thế hoàn toàn quá trình học tập và thực hiện đồ án.

- Có khả năng giải thích các thành phần chính của sản phẩm.

- Kiểm tra và xác minh mã nguồn do AI đề xuất.

- Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, an toàn và chất lượng của sản phẩm.

- Ghi nhận các công cụ AI đã sử dụng trong quá trình thực hiện đồ án.

X. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ CỦA GIẢNG VIÊN

| STT | Tiêu chí | Đạt | Cần chỉnh sửa | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính phù hợp với ngành học | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Tính thực tiễn | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Phạm vi phù hợp với thời gian 15 tuần | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Mức độ phù hợp với trình độ sinh viên | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Tính khả thi về công nghệ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Có sản phẩm đầu ra rõ ràng | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Có khả năng kiểm thử/đánh giá | ☐ | ☐ | ☐ |

XI. KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI

☐ ĐỒNG Ý PHÊ DUYỆT

☐ ĐỒNG Ý NHƯNG CẦN CHỈNH SỬA

☐ KHÔNG PHÊ DUYỆT

Tên đề tài sau khi phê duyệt (nếu có thay đổi):

XII. CAM KẾT CỦA SINH VIÊN

- Nhóm cam kết:

- Thực hiện đề tài đúng phạm vi đã được phê duyệt.

- Tuân thủ kế hoạch và tiến độ thực hiện đồ án.

- Thực hiện đầy đủ các buổi báo cáo tiến độ.

- Chủ động nghiên cứu và giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Tuân thủ quy định về bản quyền, đạo văn và sử dụng AI.

- Chịu trách nhiệm về phần công việc được phân công.

- Đảm bảo sản phẩm cuối cùng do nhóm thực hiện và có khả năng giải thích các thành phần chính của sản phẩm.

| Nhóm sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2026 Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |